Щоденник ведення рейтингу студента-дипломника

Група №941

Лукіна О.Е.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконана робота | Термін | Кількість балів | Дата | Підпис | Кількість балів наростаючим підсумком |
| Постановка задачі | 20.02.2015 |  |  |  |  |
| Огляд аналогів | 27.02.2015 |  |  |  |  |
| Огляд літератури | 6.03.2015 |  |  |  |  |
| Розробка структур вхідних і вихідних даних | 13.03.2015 |  |  |  |  |
| Розробка вимог до програми | 20.03.2015 |  |  |  |  |
| Корегування вимог до програми | 27.03.2015 |  |  |  |  |
| Затвердження вимог до програми | 03.04.2015 |  |  |  |  |
| Розробка техніко-економічного обґрунтування розробки проекту | 10.04.2015 |  |  |  |  |
| Редагування техніко-економічного обґрунтування розробки проекту | 17.04.2015 |  |  |  |  |
| Затвердження технічного завдання | 30.04.2015 |  |  |  |  |
| Проектування і розробка бази даних | 07.07.2015 |  |  |  |  |
| Розробка серверної частини програми | 14.04.2015 |  |  |  |  |
| Проектування і розробка клієнтського додатку | 21.04.2015 |  |  |  |  |
| Розробка і програмування користувацького інтерфейсу | 28.04.2015 |  |  |  |  |
| Розробка системи підтримки користувача | 04.05.2015 |  |  |  |  |
| Розробка тестів | 11.05.2015 |  |  |  |  |
| Тестування програми | 18.05.2015 |  |  |  |  |
| Відлагодження програми | 25.05.2015 |  |  |  |  |
| Розробка програмної документації | 09.06.2015 |  |  |  |  |
| Заповнення програми необхідними матеріалами | 16.06.2015 |  |  |  |  |
| Підготовка і передача програмного комплексу кінцевому користувачеві | 23.06.2015 |  |  |  |  |
| Затвердження техніко-економічного обґрунтування розробки проекту |  |  |  |  |  |
| Затвердження розділу «Охорона праці» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |