**Економічна частина**

Виконав:

Студент 941 гр.

Фурсенко М.А.  
Перевірив:

Рекун И.И.

2016

**ТЕХНІКО**-**ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ**

**РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ**

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) – це обов'язкова складова частина будь-якого інвестиційного проекту, тобто проекту, що потребує певних фінансових витрат. Основна мета розробки ТЕО – дати фінансову оцінку передбачуваних витрат та одержуваного корисного результату, а також оцінити прибутковість проекту і, в кінцевому підсумку, економічну доцільність його розробки та впровадження.

Нова техніка, технологія, засоби автоматизації, що розробляються і впроваджуються у виробництво, повинні приносити певний корисний результат – ефект. Ефект може проявлятися у поліпшенні умов праці працюючих (соціальний), в зниженні шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище (екологічний), у підвищенні безпеки держави (оборонний), та, врешті, в економії витрат підприємства на виробництво продукції та збільшенні його прибутку (економічний).

Абсолютна величина економічного ефекту без співставлення його з витратами підприємства не дозволяє однозначно оцінити, наскільки вдалим виявився відповідний інноваційний проект. Таку оцінку дають показники економічної ефективності (прибутковості) проекту.

При впровадженні інвестиційного проекту підприємство несе разові витрати, пов'язані з розробкою проекту, а також з придбанням і налагодженням необхідного обладнання, засобів програмного забезпечення і таке інше.

Такі разові витрати називають капітальними витратами або інвестиціями. При використанні інновацій підприємство отримує певний ефект, що зазвичай виражається приростом прибутку. При розрахунках ефективності необхідно врахувати додаткові річні витрати підприємства, пов'язані з експлуатацією нового обладнання. Величина щорічного прибутку, додатково одержуваного підприємством за рахунок впровадження інвестиційного проекту, повинна бути достатньо високою у порівнянні з капітальними витратами підприємства та у порівнянні з іншими можливими варіантами вкладення коштів у розвиток виробництва.

Розрахуємо вартість розробки експертної системи для розрахунку дозувань медичних препаратів для анестезії. Основними статтями витрат прийняті:

* основна заробітна плата;
* відрахування на соціальні потреби;
* накладні витрати;
* витрати на персональний комп’ютер і ліцензійні базові програмні засоби.

Основна заробітна плата (ОЗП) оцінює працю інженера-програміста зі створення програмного продукту і визначається виходячи з кількості розробників, часу виконання розробки (годин), а також заробітної плати в розрахунку на одну годину. Рекомендована кількість виконавців – 1*чол*; тривалість розробки – 5місяців. Розрахунок зарплати проводиться по формі табл. 5.1.

Таблиця 5.1 – **Фонд місячної заробітної плати**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада  виконавця | Оклад, *грн/міс* | Кількість | | Сума зарплати,  *Грн.* |
| *чол* | Місяців |
| 1 | інженер-програміст | 3500 | 1 | 5 | 17500 |

Описаний в проекті програмний продукт розроблений одним програмістом в період з 12.01.16 до 15.06.16, що складає 109 днів або 22 робочі тижня. Витрати робочого часу приймемо 40 часів у тиждень. Погодинна ставка кваліфікованого інженера-програміста складає 20 *грн/год*. Таким чином, витрачено робочого часу:

(5.1)

де – кількість виконавців, *чол*;

– тривалість розробки;

– витрати робочого часу, *год*;

*t*розробки = 1⋅22⋅40 = 880 *чол/год*

ОЗП визначається за формулою:

(5.2)

де – витрати праці у *чол/год;*

– погодинна ставка;

– коефіцієнт кваліфікації програміста, приймаємо 0.75.

*ОЗП* = 880⋅20⋅0,75 = 13200 *грн.*

Відрахування на соціальні потреби встановлюються у відсотках від суми заробітної плати:


;(5.3)

**

Отримані результати за (5.2)–(5.3) підсумовуються. Вони складають 16104 *грн* та визначають основні прямі витрати.

Накладні витрати враховують загально господарчі витрати по забезпеченню проведення роботи: витрати на опалення, електроенергію, амортизація будівель, зарплату адміністративного персоналу та інше. Вони визначаються в процентах (30–40 *%*) від суми прямих витрат:

; (5.4)

**

На протязі усього терміну використання нової техніки підприємство щорічно витрачає певні кошти, пов’язані з її експлуатацією.

Експлуатаційні витрати на персональний комп’ютер визначаються протягом терміну розробки програмного засобу в залежності від вартості комп’ютеру. В експлуатаційні витрати входять:

* витрати на електроенергію;
* вартість витратних матеріалів;
* витрати на ремонт;
* заробітна плата ремонтника;
* додаткові витрати – прибирання приміщення, охорона, оренда, комунальні послуги;
* амортизаційні витрати на персональний комп’ютер і програмне забезпечення.

Витрати на електроенергію () визначаються за формулою:

 (5.5)

де – потужність комп’ютера та допоміжних споживачів електричної енергії, приймаємо 0,35 *кВт/год*;

– вартість 1*кВт/год* складає 1,56 *грн;*

– час роботи з ЕВМ, прийнято рівним робочому часу.



Витрати на витратні матеріали () протягом всього терміну експлуатації приблизно 10 *%* від вартості комп’ютеру. Вартість комп’ютеру приймаємо 5500 *грн*, термін експлуатації – 3 роки. Отже, можна визначити ці витрати за період створення програмного засобу:

(5.6)

де – вартість персонального комп’ютеру;

– кількість днів розробки програмного продукту;

– термін експлуатації персонального комп’ютеру.



Заробітна плата ремонтника () визначена наступним чином: на ремонт 50 комп’ютерів потрібен один інженер-системотехнік. Його середньомісячна заробітна плата приймається 5500 *грн*. Тоді в перерахунку на один комп’ютер його заробітна плата складає:

 (5.7)

де – середньомісячна заробітна плата;

– кількість комп’ютерів на одного ремонтника.



За статистикою витрати на комплектуючи вироби () для ремонту персонального комп’ютера складає 10 *%* від його вартості за термін його експлуатації, тобто рівні витратам на витратні матеріали.

 (5.8)

Амортизаційні відрахування на персональний комп’ютер (АПК) визначені з положення, що амортизаційний період в даний час дорівнює терміну морального старіння обчислювальної техніки і складає 3 роки. Отже, за 3 роки амортизаційні відрахування на персональний комп’ютер дорівнюють вартості комп’ютера. За період проектування амортизаційні відрахування складуть:

; (5.9)



Амортизаційні відрахування на програмне забезпечення (АПЗ) залежать від його циклу заміни. Якщо прийняти термін морального старіння таким же, як у персонального комп’ютера, то амортизаційні відрахування на програмне забезпечення за 3 роки дорівнюють його вартості. Для функціонування персонального комп’ютера використовувалася операційна система Windows 7 Ultimate 64 bit, для написання експертної системи оболонка програми. Розрахунок амортизаційних відрахувань на програмне забезпечення зведений в табл. 5.2.

Таблиця 5.2 – **Використовуване програмне забезпечення**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування програмного забезпечення | Вартість програмного забезпечення, *грн* | Джерело придбання | Амортизаційні відрахування, *грн* |
| Windows 7 Ultimate 64 bit | 4429 | ООО ПФ «Сервис» | 440,88 |
| «Microsoft Visual Studio Professional 2015» | 12594,39 | ООО НТЦ «ЕДС» | 1253,69 |
| Всього: |  |  | 1694,57 |

Додаткові витрати (): прибирання приміщень, охорона, оренда, комунальні послуги важко оцінити точно і прийняти рівними 50 *%* заробітної плати інженера-системотехніка, тобто 1500 *грн*.

Сумарні експлуатаційні витрати на один персональний комп’ютер складають:

; (5.10)



Результати розрахунків зводимо у табл. 5.3.

Таблиця 5.3 – **Експлуатаційні витрати на ПК і ПО**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування витрат | Витрати, *грн* |
| Витрати на електроенергію | 476,11 |
| Вартість витратних матеріалів | 69,68 |
| Витрати на ремонт | 69,68 |
| Заробітна плата інженера системотехніка | 110 |
| Амортизація персонального комп’ютера | 696,80 |
| Амортизація програмного забезпечення | 1694,57 |
| Додаткові витрати | 1500 |
| Всього | 4616,84 |

Таким чином, витрати на створення програмного продукту складають:

; (5.11)



Розрахунок витрат зводимо у табл. 5.4.

Таблиця 5.4 – **Кошти с витрат на розробку програмного засобу**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування витрат | Витрати, *грн.* |
| Основна заробітна плата | 13200 |
| Відрахування на соціальні потреби | 2904 |
| Накладні витрати | 5636,4 |
| Експлуатаційні витрати | 4616,84 |
| Всього | 26357,24 |

За отриманими значеннями техніко-економічних показників проекту складено кошти с витрат на розробку сучасного програмного забезпечення для розрахунку дозувань болюсних, аналгетичних та седативних препаратів, мікрорелаксантів, крововтрати та інсулінотерапії для хворих цукровим діабетом.